Додаток до звіту за 2020 рік щодо виконання інвестиційної програми

Пояснення комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області щодо відхилення фактичних показників від планових/інших показників звіту щодо виконання інвестиційної програми КП "Чорноморськводоканал" за 2020 рік

Інвестиційну програму КП “Чорноморськводоканал” на 2020 рік затверджено 04.09.2020 року Рішенням Чорноморської міської ради Одеської області № 601-VI в сумі 11170.93 тис.грн.

| Запланована дата початку виконання інвестиційної програми | Запланована дата завершення виконання інвестиційної програми | Фактична дата початку виконання інвестиційної програми |
| --- | --- | --- |
| 20.01.2020р | 31.12.2020р | 01.07.2020р |

З урахуванням відсотка сплати споживачами за отримані послуги водопостачання та водовідведення (94.5%), виконання інвестиційної програми за 2020 рік  повинно скласти  10556.53тис.грн., з яких виконано  3614.61 тис.грн. А саме: 2640.25 тис грн — фактичне фиконання затверджених заходів інвестпрограми 2020 року, та 974.36 тис.грн. — інших капіталовкладень, які не входили до інвестиційної програми 2020 р., але які потребували негайного виконання.

Незважаючи на те, що результатом діяльності КП “Чорноморськводоканал” за 2020 рік  від здійснення послуг водопостачання та водовідведення став прибуток у розмірі 2258.0 тис.грн., підприємство  не змогло виконати інвестиційну програму в повному обсязі, оскільки:

- по-перше, за 2020 рік недоотримано нарахованої суми доходу за надані нашим підприємством послуги у розмірі 5397.08 тис.грн. без ПДВ (зростання дебіторської заборгованості);

- по-друге, несвоечасним затвердженням тарифу лише з 1 квітня 2020 року, в той час як підприємство несло витрати не враховані в тарифі 2019 року весь перший квартал 2020 року;

- по-третє, із накопиченням кошів на рахунках підприємства, що пов'язано із збільшенням витрат в осінньо-зимовий період при зменшенні доходів.

Закумульовані в 2020 році кошти направлені в 2021 році на виконання розпочатих і не завершених у 2020 році заходів інвестпрограми. А саме з 01.01.2021 р. по 28.02.2021р завершені та оплачені в сумі 654,93 тис грн без ПДВ:

Повністю виконані (станом на 01 березня 2021 року), передбачені програмою такі заходи:

- Для скорочення втрат води при ремонтах та зменшення відключень населення — реконструкція мереж водопроводу – винесення трубопроводу з під споруди фонтану “Сокіл” на розі вул. 1 Травня - пр-т Миру в м. Чорноморськ, Капітальний ремонт трубопроводів Ду 700 мм та Ду 600 мм в районі вул. Перемоги, 17-Н, м Чорноморськ, реконструкція напірного водопроводу Д 150 від ПНС по вул. Олександрійська, 20Б до вул. Олександрійська, 16.

- Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання — придбання обладнання для пом`якшення води на ЦНС за адресою: вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ, придбання трансформатору ТМГ-40/10-У1 10/0,4 У/Ун-0.

- Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища шляхом придбання засувки шиберної з штурвалом V.A DN300 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL з муфтою компенсаційною Ру-10 Ду300 на ГКНС м. Чорноморська, придбання вантузу (клапан повітропровідний) 7020 2-ступеневий GGG40, чавун DN50 на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська, придбання насосу циркуляційного мулу Q=300 м3/год, Н=60м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська, придбання шафи керування решітками тонкої очистки MEVA RS 14-70-5 (2 шт) зі шнековим транспортером мод. SVP 50-30 (1 шт) на каналізаційні очисні споруди КП «Чорноморськводоканал», придбання насосу технічної води Q = 50 м3/год, Н = 60 м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська.

- Інші заходи необхідні для безперебійної роботи підприємства та  довгострокового планування по відновленню основних засобів КП “Чорноморськводоканал” - “Зовнішне електропостачання станції знезараження води за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Перемоги, 17-Н” (проектні роботи); “Будівництво водопровідної насосної станції “Сухий лиман” (проектні роботи); електромонтажні роботи з монтажу та налагодження системи моніторингу на об'єктах КП “Чорноморськводоканал”; придбання засувок шиберних з ручним приводом  V.A DN80 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL на КОС м. Чорноморська та улаштування системи для переміщування сирого осаду надлишкового мулу на КОС м. Чорноморська; виконана експертиза відкоригованого проекту “Реконструкція приміщення складу хлору під цех механічного зневоднення осаду на КОС”; Придбання 2-х піскових бункерів для КОС м. Чорноморська; придбання 2-х піскових бункерів для КОС м. Чорноморська; придбання аналітичних ваг тип ВЛР та вологоміру для лабораторії на КОС м. Чорноморська; придбання насосу дозатору Q=20 м3/год, Н=20м та насосу багатоступеневого для водопостачання MHI406-1/E/3-400-50-2/IE3 Wilo з приладом керування і розширювальним баком для цеха механічного зневоднення осаду на КОС м. Чорноморська.

Просимо заходи, які не входили до інвестиційної програми 2020 р., але були виконані КП “Чорноморськводоанал” на суму 974.36 тис.грн. за кошти інвестиційної складової тарифу погодити, як зміни до інвестиційної програми 2020 року:

Крім того закумульовані в 2020 році кошти використані з 01.01.2021 р. по 28.02.2021р на продовження робіт по “Технічному переоснащенню системи опалення АБК КОС м. Чорноморська з використаннням теплових насосів» в сумі 709,909 тис грн без ПДВ.

Невиконані заходи інвестиційної програми 2020 року та попередніх років наше підприємство буде продовжувати виконувати в 2021 році.

Насамперед закінчуємо виконання вже підписаних договорів, а саме:

- проектні роботи та експертиза проекту по об`єкту: “Реконструкція адміністративно-виробничої будівлі за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 13” на суму 191.543 тис.грн (без ПДВ);

- технічне переоснащення с-ми опалення АБК КОС м. Чорноморська з використаннням теплових насосів на суму 206.73 тис.грн(без ПДВ);

- оснащення пункту оператора цеху мехзневоднення ОС системою припливно-витяжної вентиляції на суму 31.4 тис.грн (без ПДВ);

- будівельні роботи по об`єкту: “Реконструкція водопроводу Д 50 за адресою: Одеська обл.,м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горіхова” на суму 569.378 тис.грн (без ПДВ).

Готується документація для проведення тендеру по обєкту “Заміна обладнання РУ 04 на ТП 4199 на КОС м. Чорноморська” сума тендерної пропозиції — 3660.31 тис.грн (без ПДВ).

Директор

КП “Чорноморськводоканал”					ВОЛОДИМИР Бондаренко

Виконавець ТЕТЯНА Скидан

Тел. 04868-60007